## Slide 1: Visión artificial para el control vehicular
Preparación Y Evaluación De Proyectos De Ti
Nombre de asignatura: Preparación Y Evaluación De Proyectos De Ti
Nombre integrantes del grupo: Felipe Inda, Yerko Fuentes, Ivo Olivares
Nombre carrera: Ingeniería en Informática
Fecha exposición: 19 de julio del 2019

## Slide 2: Índice de contenidos
1. Definición Proyecto.
1.1. Justificación de la Problemática empresarial.
1.2. Descripción de la Solución.
2. Gestión Alcance y tiempo
2.1. Definición Alcance.
2.2. Interesados.
2.3. EDT / Entregables.
2.4. Carta Gantt.
3. Factibilidad Técnica e Implementativa.
3.1. Análisis Comparativo de HW – SW.
3.2. Análisis de Recursos (para Desarrollo e Implementación).
4. Gestión de Riesgos.
4.1. Matriz de Riesgos con plan de respuesta
5. Metodología Proyecto.
5.1. Descripción de Metodología.
5.2. Ventajas / Desventajas.
6. Factibilidad Económica.
6.1. Estructura de Costos.
6.2. Estimación TCO.

## Slide 3: Definición Proyecto
Solución a problemática
Problemática empresarial
El enfoque está orientado al robo de vehículos.
Mitigación de situaciones de delincuencia.
Situaciones de robo de vehículos y disminuir los delitos.
Se tiene la idea de desarrollar una visión artificial.
Identificar vehículos con encargo por delito.

## Slide 4: Gestión Alcance y tiempo: Alcance del proyecto
Recursos propuestos por la empresa para implementar el proyecto.
Visión enfocaba al reconocimiento de patentes.
Cobertura total de las calles de Santiago.
No implementable en provincias en sus primera fases.
Diseñado para ciertas empresas de seguridad nacional.
Visión artificial se entrena para cierta función.
+
-

## Slide 5: Gestión Alcance y tiempo: Stakeholders
1° Interesado real del proyecto
2° Interesado del proyecto
Otros Interesados del proyecto

## Slide 6: Gestión Alcance y tiempo: Entregables

## Slide 7: Gestión Alcance y tiempo: Carta Gantt
Entrega de tiempo en cada apartado y iteración (reuniones) con la empresa.

## Slide 8: Factibilidad Técnica e Implementativa: Análisis Comparativo de HW – SW
Software (Sistema Operativo)
Base de datos y Motor de BD
Código de programación Liberia de visión artificial
Hardware

## Slide 9: Factibilidad Técnica e Implementativa: Análisis de Recursos
Tecnología propuesta en Flujo de Caja
¿Tecnología propuesta en que afecta a Empresa? Tanto positivamente y Negativamente
¿Posibilidades de algunos otros cambios?
¿Cual es el equipo de desarrollo del software?

## Slide 10: Gestión de Riesgos: Matriz de Riesgos
Resumen de la matriz de riesgos

## Slide 11: Gestión de Riesgos: plan de respuesta
Formas de Mitigar niveles extremos y altos
Capacitación para todos los participantes del proyecto.
Orden en comunicación proyecto/Empresa.
Separar tiempo de trabajo y ocio en el proyecto.

## Slide 12: Metodología Proyecto: Metodología Scrum
Otorga una flexibilidad necesaria a la hora de integrar el ciclo de vida Prototype.
Apropiado uso de los recursos en un proyecto con este esquema de organización
Ventaja y Desventajas

## Slide 13: Factibilidad Económica: Flujo de Caja

## Slide 14: Factibilidad Económica: Indicadores Financieros
Tasa  propuesta por el Banco.
Periodo  Años propuesto para el proyecto.
VAN  El proyecto puede aceptarse.
TIR  Se aceptará el proyecto. Posee una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida.
ROI  El proyecto ha perdido dinero.
Payback  Se recupera la inversión al Quinto año con 6 meses.

## Slide 15: Visión artificial para el control vehicular
Preparación Y Evaluación De Proyectos De Ti
Nombre de asignatura: Preparación Y Evaluación De Proyectos De Ti
Nombre integrantes del grupo: Felipe Inda, Yerko Fuentes, Ivo Olivares
Nombre carrera: Ingeniería en Informática
Fecha exposición: 19 de julio del 2019